СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

НОВОПОСТОЯЛОВСКОГО сельского поселения

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

XXII сессии

от 08.02.2017 г. № 97

п. Начало

Об утверждении плана работ по использованию средств муниципального дорожного фонда Новопостояловского сельского поселения на 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в Новопостояловском сельском поселении Совет  народных депутатов Новопостояловского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Утвердить план работ по использованию средств муниципального дорожного фонда Новопостояловского сельского поселения на 2017 согласно приложению № 1.

- Настоящее решение подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных правовых актов Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и на официальном сайте Новопостояловского сельского поселения в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Новопостояловского сельского поселения  А.Н. Брыкало.

Глава Новопостояловского сельского поселения	                              	А.Н. Брыкало

Приложение №1

Новопостояловского сельского поселения

Россошанского муниципального района

Воронежской области

от 08.02.2017 года № 97

План работ по использованию средств муниципального дорожного фонда Новопостояловского сельского поселения

на 2017 год

| Наименование работ, объекта, адреса и пр. | Дорога (да, нет) | План на 2017 год |
| --- | --- | --- |
|  | асфальт | грунт | Тыс.руб | Объем работ в соответствующих единицах | Срок выполнения работ | Наличие сметной документации: да, нет |
| Отсыпка щебнем (боем) дороги ул. Мичурина п. Начало |  | да | 528,0 | 1680 кв.м. | 01.10.2017 | нет |
| Отсыпка щебнем (боем) дороги ул. Луговая п. Начало |  | да | 737,0 | 2345 кв.м. | 01.10.2017 | нет |
| Ямочный ремонт дорог в п. Начало, х. Стефанидовка, х. Копанки, х. Новопостояловка | да |  | 680,0 |  | 30.09.2017 | нет |
| Содержание дорог |  |  | 120,0 |  | 31.12.2017 |  |
| Услуги технадзора, проектно сметная документация |  |  | 60,0 |  | 31.12.2017 |  |
| Приобретение травокосилки |  |  | 80,0 |  | 31.12.2017 |  |
| Оформление дорог: получение технического паспорта |  |  | 90,0 |  | 31.10.2017 |  |
| ИТОГО: |  |  | 2295,0 |  |  |  |